Parcial II: Administración de Proyectos

Alumno: Martín Nicolás Bianco

Proyecto: Rediseño del proceso de screening en ConectiKrus

- Objetivo general del proyecto

Objetivo (OKR)

Desarrollar e implementar una base de datos propia de candidatos para ConectiKrus con el objetivo de optimizar el proceso de screening, reduciendo los tiempos de búsqueda y selección sin afectar la calidad de los perfiles presentados a los clientes.

Resultados clave

- Implementar un MVP funcional durante los primeros tres meses con carga y consulta de candidatos.

- Contar con una base de candidatos actualizada y utilizable al sexto mes de implementación.

- Reducir el tiempo promedio del proceso de screening de 24 a 18 días hábiles.

- Lograr que la mayoría de las búsquedas activas se realicen utilizando la base de datos propia.

- Incrementar la eficiencia del proceso de reclutamiento y contribuir a un aumento de las contrataciones durante el primer año.

Justificación

Se utiliza la metodología OKR porque el proyecto no consiste únicamente en desarrollar una herramienta informática, sino en mejorar un proceso de negocio. Los resultados clave permiten medir objetivamente si la implementación de la base de datos cumple con los objetivos propuestos y aporta valor al área de Recursos Humanos.

2. Análisis de stakeholders

Los stakeholders son las personas o grupos que tienen interés o influencia sobre el proyecto. Identificarlos permite comprender sus necesidades, expectativas y el impacto que pueden tener durante el desarrollo e implementación de la solución.

Stakeholder 1: Amalia Corner

Rol: Directora de Operaciones (Sponsor del proyecto)

Interés: Alto.

Poder: Alto.

Responsabilidades:

- Aprobar el proyecto y su presupuesto.

- Definir las prioridades del negocio.

- Validar que el sistema cumpla los objetivos planteados.

- Realizar el seguimiento de los avances.

Expectativas:

- Reducir el tiempo del proceso de screening.

- Mejorar la eficiencia del área de Recursos Humanos.

- Obtener un retorno de la inversión mediante un proceso de selección más rápido.

Stakeholder 2: Analista de Recursos Humanos

Rol: Usuario principal del sistema.

Interés: Alto.

Poder: Medio.

Responsabilidades:

- Registrar y actualizar la información de los candidatos.

- Utilizar la base de datos para realizar búsquedas.

- Contactar y entrevistar candidatos.

- Informar mejoras o inconvenientes detectados durante el uso.

Expectativas:

- Disponer de una herramienta rápida e intuitiva.

- Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de candidatos.

- Contar con información actualizada y confiable.

Stakeholder 3: Empresa cliente

Rol: Cliente externo de ConectiKrus.

Interés: Alto.

Poder: Medio.

Responsabilidades:

- Definir el perfil del puesto solicitado.

- Evaluar los candidatos enviados.

- Proporcionar retroalimentación sobre el proceso de selección.

Expectativas:

- Recibir candidatos adecuados en el menor tiempo posible.

- Mantener una comunicación fluida con ConectiKrus.

- Obtener un servicio de calidad que permita cubrir rápidamente sus vacantes.

Análisis general

Los tres stakeholders poseen un alto nivel de interés en el proyecto, aunque con distintos niveles de influencia. Amalia Corner actúa como patrocinadora y responsable de las decisiones estratégicas. El analista de Recursos Humanos representa al usuario principal de la solución, mientras que la empresa cliente es quien recibe el resultado final del proceso de selección. Mantener una comunicación constante con estos interesados será fundamental para asegurar el éxito del proyecto.

3. Metodología ágil

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una combinación de las metodologías Scrum y Kanban, ya que ambas se complementan y permiten adaptarse a las necesidades del equipo y del proyecto.

Scrum

Scrum será la metodología principal para organizar el trabajo. El desarrollo se dividirá en sprints de dos semanas, permitiendo entregar funcionalidades de manera incremental y obtener retroalimentación constante de los usuarios del área de Recursos Humanos.

Las principales características de Scrum aplicadas al proyecto son:

- Desarrollo iterativo e incremental.

- Priorización de tareas mediante un Product Backlog.

- Planificación del trabajo al inicio de cada sprint.

- Revisión de los avances al finalizar cada sprint.

- Posibilidad de incorporar cambios en los siguientes ciclos de trabajo.

Kanban

Kanban se utilizará como herramienta visual para el seguimiento diario de las tareas mediante un tablero compuesto por las siguientes columnas:

- Backlog

- Por hacer

- En proceso

- En validación

- Bloqueado

- Hecho

Este tablero permitirá conocer el estado de cada historia de usuario, detectar bloqueos y facilitar la organización del trabajo.

Justificación

La combinación de Scrum y Kanban resulta adecuada porque el proyecto puede sufrir modificaciones a medida que los analistas de Recursos Humanos comiencen a utilizar el sistema. Scrum proporciona una planificación ordenada mediante sprints, mientras que Kanban permite visualizar el flujo de trabajo y controlar el avance de cada tarea. De esta manera se obtiene una metodología flexible, adaptable y orientada a la mejora continua.

4. Análisis de requerimientos

Para relevar las necesidades del sistema se utilizarán Historias de Usuario (HU), ya que permiten describir los requerimientos desde el punto de vista de quienes utilizarán la aplicación. Estas historias servirán como base para la planificación de los sprints y el seguimiento del desarrollo.

Historias de Usuario

HU-01 – Registrar candidatos

Como analista de Recursos Humanos,

quiero registrar nuevos candidatos en la base de datos,

para disponer de información actualizada y reutilizable en futuras búsquedas.

Criterios de aceptación:

- Permitir cargar datos personales y de contacto.

- Adjuntar el CV del candidato.

- Registrar tecnologías, seniority, experiencia y disponibilidad.

- Guardar correctamente la información en la base de datos.

HU-02 – Buscar candidatos

Como analista de Recursos Humanos,

quiero buscar candidatos utilizando filtros,

para encontrar rápidamente perfiles que cumplan con los requisitos del cliente.

Criterios de aceptación:

- Buscar por tecnología.

- Buscar por seniority.

- Buscar por modalidad de trabajo.

- Buscar por disponibilidad.

HU-03 – Gestionar estados del candidato

Como analista de Recursos Humanos,

quiero actualizar el estado de cada candidato,

para conocer en qué etapa del proceso de selección se encuentra.

Criterios de aceptación:

- Registrar los estados: Cargado, Contactado, Entrevistado, Enviado al cliente y Descartado.

- Permitir modificar el estado en cualquier momento.

- Guardar el historial de cambios.

HU-04 – Asociar candidatos a búsquedas

Como analista de Recursos Humanos,

quiero vincular candidatos con una búsqueda laboral,

para gestionar cada proceso de selección de manera organizada.

Criterios de aceptación:

- Asociar uno o más candidatos a una vacante.

- Consultar los candidatos vinculados a una búsqueda.

- Eliminar la asociación cuando sea necesario.

HU-05 – Consultar información de candidatos

Como analista de Recursos Humanos,

quiero visualizar toda la información registrada de un candidato,

para evaluar rápidamente si cumple con los requisitos del puesto.

Criterios de aceptación:

- Mostrar datos personales.

- Mostrar experiencia laboral.

- Mostrar tecnologías.

- Permitir descargar el CV.

Priorización

Para la primera versión del sistema (MVP) se consideran prioritarias las historias HU-01, HU-02 y HU-03, ya que representan las funcionalidades mínimas necesarias para comenzar a utilizar la base de datos. Las historias HU-04 y HU-05 podrán desarrollarse en iteraciones posteriores.

5. Tablero de seguimiento

Para el seguimiento del proyecto se utilizará GitHub Projects, ya que permite integrar la gestión de tareas con el repositorio del proyecto y facilita el control del avance del desarrollo.

El tablero estará organizado con las siguientes columnas:

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| Backlog | Historias de usuario pendientes de planificación. |
| Por hacer | Tareas listas para comenzar durante el sprint. |
| En proceso | Tareas que se encuentran en desarrollo. |
| En revisión | Tareas finalizadas que requieren validación. |
| Hecho | Tareas aprobadas y completadas. |

Cada historia de usuario será representada mediante un Issue dentro del repositorio y se moverá entre las distintas columnas a medida que avance su desarrollo.

El tablero permitirá visualizar el estado del proyecto, identificar bloqueos y realizar un seguimiento continuo del cumplimiento de los objetivos establecidos.

Enlace al tablero: https://github.com/users/martinbianco-dv/projects/1

6. Milestones

Para organizar el desarrollo del proyecto se definieron tres milestones, cada uno con un conjunto de historias de usuario que representan los principales objetivos de cada etapa.

Milestone 1 – Desarrollo del MVP

Objetivo: Construir la primera versión funcional de la base de datos de candidatos.

Historias de Usuario:

- HU-01: Registrar candidatos.

- HU-02: Buscar candidatos mediante filtros.

- HU-03: Gestionar estados del candidato.

- HU-04: Consultar la información completa de un candidato.

Milestone 2 – Gestión de procesos de selección

Objetivo: Incorporar funcionalidades para administrar las búsquedas laborales.

Historias de Usuario:

- HU-05: Asociar candidatos a una búsqueda.

- HU-06: Registrar entrevistas realizadas.

- HU-07: Actualizar el estado de las búsquedas laborales.

- HU-08: Registrar observaciones sobre los candidatos.

Milestone 3 – Optimización y puesta en producción

Objetivo: Finalizar el sistema y prepararlo para su utilización por el área de Recursos Humanos.

Historias de Usuario:

- HU-09: Generar reportes de candidatos.

- HU-10: Administrar usuarios del sistema.

- HU-11: Validar la información cargada.

- HU-12: Realizar pruebas finales y puesta en producción.

7. Estimaciones

Para estimar el esfuerzo de desarrollo de cada historia de usuario se utilizó la técnica de Story Points, que permite medir la complejidad relativa de cada tarea teniendo en cuenta el esfuerzo, la incertidumbre y el tiempo requerido para su implementación.

| Historia de Usuario | Descripción | Story Points |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registrar candidatos | 5 |
| HU-02 | Buscar candidatos mediante filtros | 8 |
| HU-03 | Gestionar estados del candidato | 5 |
| HU-04 | Consultar información del candidato | 3 |
| HU-05 | Asociar candidatos a una búsqueda | 8 |
| HU-06 | Registrar entrevistas | 5 |
| HU-07 | Actualizar el estado de las búsquedas | 3 |
| HU-08 | Registrar observaciones | 2 |
| HU-09 | Generar reportes | 8 |
| HU-10 | Administrar usuarios | 5 |
| HU-11 | Validar la información cargada | 5 |
| HU-12 | Pruebas finales y puesta en producción | 8 |

8. Asignación de tareas

Debido a que el proyecto fue desarrollado de manera individual, todas las historias de usuario fueron asignadas al único integrante del equipo.

| Historia de Usuario | Responsable |
| --- | --- |
| HU-01 – Registrar candidatos | Martín Nicolás Bianco |
| HU-02 – Buscar candidatos mediante filtros | Martín Nicolás Bianco |
| HU-03 – Gestionar estados del candidato | Martín Nicolás Bianco |
| HU-04 – Consultar información del candidato | Martín Nicolás Bianco |
| HU-05 – Asociar candidatos a una búsqueda | Martín Nicolás Bianco |
| HU-06 – Registrar entrevistas | Martín Nicolás Bianco |
| HU-07 – Actualizar el estado de las búsquedas | Martín Nicolás Bianco |
| HU-08 – Registrar observaciones | Martín Nicolás Bianco |
| HU-09 – Generar reportes | Martín Nicolás Bianco |
| HU-10 – Administrar usuarios | Martín Nicolás Bianco |
| HU-11 – Validar la información cargada | Martín Nicolás Bianco |
| HU-12 – Pruebas finales y puesta en producción | Martín Nicolás Bianco |

9. Simulación del desarrollo

Para simular el desarrollo del proyecto se creó un repositorio en GitHub donde se realizó el seguimiento de las distintas versiones del código fuente mediante commits.

Durante el desarrollo se implementó un MVP de una aplicación web denominada ConectiKrus, desarrollada utilizando HTML, CSS y JavaScript. La aplicación permite registrar candidatos, visualizarlos en un listado, realizar búsquedas y gestionar el estado de cada candidato dentro del proceso de selección.

El desarrollo se llevó a cabo de manera incremental, incorporando funcionalidades en diferentes versiones del código. Además, se creó una rama de desarrollo denominada diseño, donde se realizaron modificaciones sobre la interfaz de la aplicación. Posteriormente, dichas modificaciones fueron integradas a la rama principal mediante una Pull Request, simulando el flujo de trabajo habitual de un proyecto colaborativo.

Este proceso permitió representar el uso de un sistema de control de versiones y el seguimiento del avance del proyecto mediante Git y GitHub.

10. Ajuste de la metodología de trabajo

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar un ajuste en la metodología de trabajo. Inicialmente se planificó desarrollar todas las funcionalidades del MVP antes de realizar mejoras sobre la interfaz gráfica. Sin embargo, durante la implementación se observó que una interfaz más clara facilitaba la validación de las funcionalidades desarrolladas.

Por este motivo, se decidió adelantar las tareas relacionadas con el diseño de la aplicación, desarrollándolas en una rama independiente denominada diseño. Una vez finalizadas y verificadas, las modificaciones fueron integradas a la rama principal mediante una Pull Request.

Este ajuste permitió mantener la flexibilidad propia de las metodologías ágiles, adaptando la planificación a las necesidades surgidas durante el desarrollo sin afectar los objetivos generales del proyecto.

11. Enlaces al proyecto

Repositorio: https://github.com/martinbianco-dv/parcial-2-ap-acn5bv-bianco

Tablero: https://github.com/users/martinbianco-dv/projects/1